RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

PILSĒTAS ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67012222, e-pasts: pad@riga.lv

Pārskats

Rīgā

| 12.03.2026. |  | Nr. DA-26-6-pa |
| --- | --- | --- |

Pārskats par kolektīvā iesnieguma virzību

Rīgas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 04.11.2025. ir saņemts un nodots izvērtēšanai Pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam, Pašvaldības Finanšu departamentam un Pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam (turpmāk – Departaments) kolektīvais iesniegums “Par regulāru prāmju satiksmi maršrutā “Vecmīlgrāvis–Bolderāja”” (turpmāk – Kolektīvais iesniegums).

Kolektīvajā iesniegumā izteikts priekšlikums ieviest pasažieru un transporta regulāru prāmju satiksmi maršrutā “Vecmīlgrāvis–Bolderāja”, piedāvājot Vecmīlgrāvja, Bolderājas un tuvāko apkaimju iedzīvotājiem un transportam ērtāku, ātrāku, ekonomiskāku un videi draudzīgāku nokļūšanu Daugavas pretējā krastā, vienlaikus atslogojot satiksmi uz Vanšu tilta.

17.12.2025. Rīgas dome pieņēma lēmumu Nr. RD-25-420-lē “Par 04.11.2025. kolektīvā iesnieguma par regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmīlgrāvis–Bolderāja virzību” (turpmāk – Lēmums), nodot kolektīvo iesniegumu izvērtēšanai Departamentam, Pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam un Pašvaldības Finanšu departamentam.

Lai izpildītu Lēmumu, Departaments izdeva 26.01.2026. rīkojumu Nr. DA-26-5-rs “Par darba grupas izveidošanu par 04.11.2025. kolektīvā iesnieguma par regulāru prāmju satiksmi maršrutā Vecmīlgrāvis–Bolderāja izvērtēšanu”, izveidojot starpdepartamentu darba grupu ar Departamenta, Pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta, Pašvaldības Finanšu departamenta un Rīgas brīvostas pārvaldes pārstāvju dalību (turpmāk – Darba grupa). Darba grupas koordinators - Departamenta Mobilitātes plānošanas Attīstības plānošanas nodaļas galvenais projektu vadītājs transporta plānošanas jautājumos Jānis Andiņš.

Vēlamies informēt, ka izpētes darbi vēl turpinās un sniedzam uz šo brīdi aktuālo pārskatu par Kolektīvā iesnieguma priekšlikumiem.

Darba grupa šajā periodā tikās 4 reizes, izvirzot un veicot sekojošus darba uzdevumus:

- Esošo pētījumu (SIA “Imink” 2004-2006, SIA “Reģionālie projekti” 2004) apkopojums un izvērtējums.

- Potenciālo prāmja piestātņu vietu identificēšana, ņemot vērā īpašumtiesības, vides ierobežojumus, ūdens ceļu dziļumus, ostas darbības intensitāti un infrastruktūru, būvniecības izmaksas un projekta īstenošanai nepieciešamo laiku, izmantojot jaunāko transporta plūsmu un ostas loģistikas informāciju.

- Prāmju satiksmes modelis un tehniski-ekonomiskais izvērtējums, kā arī ekspluatācijas priekšnosacījumu sākotnējā analīze, t.sk. nepieciešamā infrastruktūra un paredzamais pieprasījums.

- Secinājumi un rekomendācijas tālākām aktivitātēm.

Vēlamies uzsvērt būtisku faktoru, kas ietekmēja pārskata gaitu un rezultātus. Ņemot vērā, ka kolektīvajā iesniegumā tika izteikts priekšlikums pārvadāt transportu un iedzīvotājus, tad pārskatā tika apskatīti lielmēroga ROPAX tipa kuģi, kas paredzēti vieglo automašīnu un  kravas transportlīdzekļu pārvadāšanai ar iespēju pārvadāt arī pasažierus. Šo kuģu garums sasniedz 80 metrus, platums līdz 18 metriem, kravnesība apmēram 300 tonnas, braukšanas ātrums 10-14 mezgli (18-26 km/h). Tie spēj pārvadāt līdz 65 vieglajām automašīnām vai līdz 14 kravas automašīnām un, ja nepieciešams, uzņemt ap 100 pasažieru. Līdz ar to, tika apskatītas piestātņu vietas, kas spētu apkalpot šādu gabarītu un funkcionalitātes kuģus. Ņemot vērā šo aspektu, turpmākā pārskatā primāri tiks apskatītas vieglā autotransporta un kravu transporta pārvadājumu iespējas. Savukārt pasažieru pārvadāšanas izpētei plašākā mērogā visā Rīgā un 1. kārtas projekta īstenošanai Departaments ir izveidojis atsevišķu darba grupu, kas fokusējas uz pasažieru kuģu satiksmes izpēti.

- Esošo pētījumu izvērtēšana

Prāmju satiksmes ideja maršrutā Vecmīlgrāvis-Bolderāja ir vērtēta jau iepriekš, taču, neskatoties uz to, ka projekts pētījumā tika atzīts par ekonomiski izdevīgu (atmaksātos 5 gadu laikā), tas netika īstenots būtisku infrastruktūras izmaksu un iedzīvotāju iebildumu dēļ. SIA “Imink” pētījumā (2004.g.-2006.g.) tika piedāvāts projektu īstenot 2 kārtās, divi ROPAX tipa prāmji ar 55-60 auto ietilpību vai 12 kravas auto ietilpību un regulāru 1-2 reisu stundā intensitāti. Piestātņu izbūve un kuģu iegāde prasītu būtiskus ieguldījumus - 1,4-3 miljoni latu prāmju iegāde, 2,05 miljoni latu 1. un 2.kārtas piestātņu izbūve, 0,25 miljoni latu piebraucamo ceļu un laukumu izbūve).

Sagatavojot pārskatu tika secināts, ka SIA “Imink” piedāvātās vietas uz pašvaldībai piederošās zemes (kadastra apzīmējums 01001130315) Meldru ielā pie Skuju ielas Vecmīlgrāvī nav piemērotas kravu prāmju satiksmei. Vecmīlgrāvja ielu tīkls sastāv no šaurām, dzīvojamā rajonā izvietotām ielām, kas nav projektētas intensīvai vieglā transporta un kravu transporta kustībai. Transporta plūsmas piesaiste šādām ielām radītu būtisku negatīvu ietekmi uz dzīves vides kvalitāti (trokšņi, vibrācijas, drošība). Papildus apkopoti un izvērtēti arī sabiedriskās apspriedes rezultātu iebildumi, kas 2006. gadā ietekmēja projekta tālāku virzību. SIA “Reģionālie projekti” 2006. gadā veica sabiedrisko apspriešanu par prāmja savienojumu un vietējie iedzīvotāji izteica iebildumus pret piestātnes izbūvi Meldru ielā. Šobrīd plānotajā piestātnes vietā ir izbūvēts atpūtas un bērnu parks, līdz ar to šajā vietā lielo prāmju piestātnes izbūve nav atbalstāma.

Izvērtējot SIA “Imink” 2 (divas) piedāvātās vietas Daugavas kreisajā krastā uz pašvaldībai piederošās zemes (kadastra apzīmējums 01000972139) Voleros (Bolderājā), Rīgas brīvostas teritorijā, nonākts pie secinājuma, ka lokācija nav piemērota. Galvenie ierobežojošie faktori ir vietas atrašanās perspektīvajās ielas sarkanajās līnijās (bijusī Piejūras maģistrāle), kā arī nepieciešamība šķērsot dzelzceļu, kas prasītu sarežģītus un finansiāli ietilpīgus inženiertehniskus risinājumus. Papildus ierobežojumus rada intensīvā ostas darbība, kas varētu radīt konfliktus starp prāmju un kravu kuģu kustību vai prasītu būtiskas ostas zonas izmaiņas. Līdz ar to arī sākotnēji izvēlētā Voleru lokācija neatbilst mūsdienu prasībām drošai un efektīvai prāmju satiksmes organizēšanai.

- Potenciālo prāmja piestātņu vietu identificēšana

Ņemot vērā, ka SIA “Imink” projektā apskatītās vietas tika atzītas par nepiemērotām, Darba grupa meklēja alternatīvas vietas pašvaldības īpašumā esošos zemesgabalos akvatorijai pieguļošā teritorijā. Ņemot vērā pašvaldībai piederošo zemesgabalu pieejamību, tika skatīti arī pieguļošie valsts īpašumi.

Kopā tika apskatīti visi pašvaldībai piederošie ūdensmalai pieguļošie zemesgabali Daugavas lejtecē un tika identificētas 3 (trīs) jaunas iespējamās prāmju piestātņu vietas, tomēr Darba grupai veicot turpmāku izvērtējumu, neviena no tām netika atzīta par piemērotu prāmju piestātņu un ar to darbību saistīto piebraucamo ceļu un laukumu izbūvei.

Vieta Nr. 1 - A variants (pašvaldībai piederoša zemesgabala daļa (kadastra apzīmējums 01001132253)) nav piemērota, jo to ierobežo Mīlgrāvja tilta gabarīti, atrodas ielas līkumā ar nepietiekamu redzamību un intensīvu auto satiksmes plūsmu. Ir nepieciešams veikt padziļināšanas darbus un vieta atrodas dabas pamatnes teritorijā, līdz ar to Darba grupa lēma vietu nevirzīt tālākai izpētei.

Vieta Nr. 2 - B variants (pašvaldībai piederoša zemesgabala daļa (kadastra apzīmējums 01001200462) un valstij piederoša zemesgabala daļa (kadastra apzīmējums 01001209010)) atrodas perspektīvās Laivinieku ielas sarkanajās līnijās (tilts). Pieguļošā ūdenstilpne ir sekla un šaura ar stāvošu ūdeni, ziemā to klāj ledus. Papildus, teritorija daļēji atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Izvērtējot apstākļus, Darba grupa lēma vietu nevirzīt tālākai izpētei.

Vieta Nr. 3 - C variants (pašvaldībai piederoša zemesgabala daļa (kadastra apzīmējums 01000970037)) nav piemērota, jo tuvumā atrodas dzīvojamā apbūve un zemesgabals ir paredzēts rekreācijas teritorijas izveidošanai (ar Rīgas domes lēmumu rezervēts vides nozares funkcijai), kas būtiski paildzinātu plānošanas un projektēšanas procesu.

Orientējošas būvniecības izmaksas ROPAX tipa kuģu piestātņu un ar to saistīto laukumu un piebraucamo ceļu izbūvei Daugavas abos krastos, izmantojot tehniskos risinājumus no SIA “Imink” pētījuma un indeksējot cenas uz 2026. gadu, ir apmēram 10-15 miljoni EUR. Ņemot vērā plānošanas un projektēšanas procesu, kas ietver detālplānojuma un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi, projekta īstenošanai būtu nepieciešami vismaz 5 gadi. Ņemot vērā augstās būvniecības izmaksas, īstenojot jaunu infrastruktūru un A B C variantos izvērtēto pašvaldībai piederošo vietu nepiemērotību, Darba grupa nolēma apskatīt esošas piestātnes Rīgas brīvostas teritorijā un aicināt meklēt sadarbības iespējas ar Rīgas brīvostas nomniekiem.

Sadarbībā ar Rīgas brīvosta pārstāvjiem Darba grupā tika apskatītas vairākas esošās ROPAX prāmju darbībai piemērotas piestātnes Rīgas brīvostas teritorijā, kurās ostas darbība nav intensīva un kuras varētu piesaistīt interesi no nomnieku puses.

Kopā Rīgas brīvostas teritorijā tika apskatītas 4 piestātnes - Daugavas labajā krastā Vecmīlgrāvī (RKR-9) un Sarkandaugavā (EO-11) un Daugavas kreisajā krastā Daugavgrīvā (DG-54) un Voleros (KR-21). Darba grupa secināja, ka Voleru (KR-21) un Sarkandaugavas (EO-11) vietas ir vispiemērotākās turpmākajai prāmju satiksmes izpētei. To noteica vairāki būtiski kritēriji saistībā ar piekļūšanu, ietekmi uz dzīvojamo vidi, kuģošanas prasībām un tehniskās īstenošanas iespējām:

- abām vietām ir tieša piekļuve no maģistrālajiem pievedceļiem, kas paredzēti intensīvai transporta kustībai un atrodas ārpus dzīvojamām teritorijām. KR-21 Voleros ir savienojums ar Daugavgrīvas ielu, bet EO-11 Sarkandaugavā ar Uriekstes ielu un tālāk ar Austrumu maģistrāli un Dienvidu tiltu;

- šo piestātņu izvietojums centrālā industriālā ostas zonā nodrošina minimālu ietekmi uz dzīvojamo vidi - apkārtnē nav dzīvojamo ēku, līdz ar to, nerodas trokšņa vai satiksmes drošības riski, kas būtu neizbēgami Vecmīlgrāvja lokācijās;

- abās vietās ir labvēlīgi kuģošanas apstākļi. Voleros ir pietiekami dziļumi ROPAX tipa kuģu drošai ienākšanai, savukārt EO-11 Sarkandaugavā ir garš un kvalitatīvs piestātnes korpuss (~350 m);

- abās vietās jau ir esoša ostas infrastruktūra - piestātnes, laukumi, manevru teritorijas un ceļi, kas būtiski samazina nepieciešamību veikt dārgus hidrotehniskus būvdarbus. Lielākā daļa pielāgojumu aprobežotos ar rampu un atsevišķu tehnisko mezglu izbūvi;

- Voleru–Sarkandaugavas posma attālums (~2,8 km) nodrošina īsu un efektīvu prāmja kustības maršrutu, kas ļauj sasniegt augstu reisu biežumu un ekonomiski pamatotu ekspluatāciju. Šis attālums ir ievērojami īsāks par vairākiem agrāk pētītiem variantiem un īsāks nekā SIA “Imink” projekta piedāvājumā;

- esošo piestātņu pielāgošana ROPAX kuģiem provizoriski varētu izmaksāt aptuveni 1-2 miljonus EUR un projekta īstenošana varētu notikt salīdzinoši ātri ar nosacījumu, ka sadarbībai piekrīt nomnieki. Pamatojoties uz Ostas un Pašvaldību likumu, Rīgas pašvaldība nevar veikt ieguldījumus infrastruktūras izbūvē vai rekonstrukcijā Rīgas brīvostas teritorijā.

- Prāmju satiksmes modelis un tehniski - ekonomiskais sākotnējais izvērtējums

Prāmja satiksmes darbības modelis starp Voleru (KR-21) un Sarkandaugavas (EO-11) piestātnēm paredzētu regulārus, prognozējamus un loģistiski pielāgotus reisus, kuru mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu savienojumu starp divām Rīgas ostas pusēm, atslogojot pilsētas transporta koridorus un tiltu sistēmu. Ņemot vērā īso maršruta garumu (~2,8 km) un salīdzinoši īso brauciena laiku (~15 min.) un uzbraukšanai un nobraukšanai nepieciešamo laiku (~15 min.), teorētiski būtu iespējams nodrošināt augstu reisu biežumu - 1 līdz 2 reisi stundā.

Analizējot Bolderājas un Vecmīlgrāvja sasniedzamību, kā arī datus par vieglā un kravu transporta “spiedienu” uz Daugavas asi, Darba grupa secina, ka prāmja pārceltuvi būtu izdevīgi izmantot 5% no vieglā transporta plūsmām un līdz 14% no kravas transporta plūsmām. Iespējamais pieprasījums pēc pārceltuves pakalpojumiem varētu būt ap 300 - 600 vieglajiem auto stundā un ap 120 kravas automobiļiem dienā (~5/h vidēji; ~8–10/h maksimumstundās) (SIA “Imink” un SIA “Mapon” dati uz 2022. gadu).

Apskatītajā modelī (piemērs) kuģis varētu nodrošināt līdz 24 reisiem 12 h periodā, ar pārvadāšanas jaudu līdz 336 kravas automašīnām (pie nosacījuma, ka vienā reisā tiek pārvadātas ~14 kravas automašīnas) vai līdz 1536 vieglajām automašīnām (pie nosacījuma, ka vienā reisā tiek pārvadātas 64 vieglās automašīnas).

Šādā modelī (kravas automašīnu) tiltiem atvieglota slodze –5% līdz –8%. Ielu noslodzes kritums –1% līdz –2%. Nenobrauktie km - 3 600 km/dienā. Finansiālais ietaupījums - 3 240 – 4 680 €/dienā, CO₂ samazinājums - 3.2–4.0 t/dienā un ceļu nodiluma ietaupījums - 144 – 360 €/dienā. Smagie auto, kas nešķērso dzīvojamās ielas - 120/dienā un ostas efektivitātes kāpums +4% līdz +5%, taču jāņem vērā, ka pieprasījums atkarīgs no laika patēriņa, satiksmes regularitātēs, biežuma un izmaksām, tāpēc nepieciešami tālāki izpētes darbi un šie ir tikai provizoriski aprēķini un izpētes.

- Secinājumi un rekomendācijas tālākām aktivitātēm

Projekta izpēte par regulāras prāmju satiksmes izveidi maršrutā Vecmīlgrāvis - Bolderāja apliecina, ka šāds savienojums sniegtu ieguvumus Rīgai, ostai un iedzīvotājiem, uzlabojot mobilitāti, vides kvalitāti un ostas darbības efektivitāti.

Prāmju satiksme tehniski ir iespējama, taču nav optimāli īstenojama bez Rīgas brīvostas uzņēmēju iesaistes.

Prāmja satiksme samazinātu transporta slodzi uz Daugavas tiltiem un galvenajām ielām, samazinot nepieciešamību veikt garus braucienus, izmantojot esošo transporta infrastruktūru. Tas saīsinātu kravas pārvadājumu laiku līdz pat ~1 stundai (teorētisks aprēķins), vienlaikus mazinot satiksmes negadījumu riskus un gaisa piesārņojumu. Projekts stiprinātu Bolderājas, Vecmīlgrāvja un Sarkandaugavas industriālo attīstību, veicinot teritoriju ekonomisko nozīmi un pieejamību.

Darba grupas rekomendācija ir izmantot esošās piestātnes Rīgas brīvostas teritorijā, tās pielāgojot, nevis būvēt jaunas piestātnes.

Lai īstenotu šo projektu, ar Rīgas brīvostas nomniekiem sarunu ceļā jārisina juridiskie, finansiālie un tehniskie jautājumi. Projekta īstenošana nav iespējama bez nomnieku iesaistes, jo Rīgas valstspilsētas pašvaldība nevar ieguldīt līdzekļus Rīgas brīvostas teritorijā.

Spēcīgāks pieprasījums varētu veidoties, ja kravas transportam slēgtu Salu tiltu, atstājot izvēli: prāmis un Dienvidu tilts, bet šis risinājums būtu jāmodelē tālākās izpētēs.

Prāmja nozīmi varētu stiprināt Ziemeļu transporta 3. un 4. kārtas un  izbūve, prāmja risinājums īstermiņā kādā mērā kompensētu Daugavas šķērsojuma infrastruktūras trūkumus un sniegtu nepieciešamo alternatīvu kravu kustībai. Vienlaikus, prāmju pārceltuve neatceļ ilgtermiņa nepieciešamību pēc jauna Ziemeļu koridora šķērsojuma.

Prāmja savienojuma ieviešana radītu arī nepieciešamību rekonstruēt Daugavgrīvas ielu un Tvaika ielu, kas kalpotu par galvenajiem pievedceļiem prāmju satiksmei, uzlabojot kopējo mobilitāti ostas piekļuves zonās.

Operacionāli jāņem vērā, ka prāmju darbību var ierobežot vējš > 22 m/s, tomēr šis risks ir pieņemams un raksturīgs visiem Baltijas jūras prāmju maršrutiem.

Prāmju pārceltuves izveide sniegtu ietekmīgu, relatīvi ekonomisku un ātri īstenojamu risinājumu pilsētas mobilitātes, ostas loģistikas un vides kvalitātes uzlabošanai, vienlaikus saglabājot nepieciešamību turpināt ilgtermiņa investīcijas Rīgas ziemeļu transporta infrastruktūrā.

Lūdzam izskatīt un pieņemt zināšanai pārskatu 16.03.2025. Pilsētas attīstības komitejas sēdē.

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. p.i. | I.Urtāne |
| --- | --- |

Andiņš 67105020