Apstiprināts

ar Rīgas domes 18.10.2023.

lēmumu Nr. RD-23-3058-lē

Rīgas pašvaldības aģentūras

„Rīgas pieminekļu aģentūra”

2022. gada

publiskais pārskats

Rīga 2022

Saturs	lp.

1.	Ievads	3

1.1.	Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Aģentūras darbību	3

1.2.	Galvenās pārmaiņas Aģentūras darbībā	3

1.3.	Paredzamie nākotnes ietekmējošie notikumi	4

1.4.	Riski un neskaidrības	4

1.5.	Pētniecība	5

2.	Pamatinformācija	6

2.1.	Juridiskais statuss	6

2.2.	Funkcijas un normatīvā bāze	6

2.3.	Darbības virzieni un programmas	6

2.4.	Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes, pasākumi	7

3.	Finanšu resursi un darbības rezultāti	8

3.1.	Programmas, kuru finanšu līdzekļi izlietoti Aģentūras darbības nodrošināšanai	8

3.2.	Finanšu resursu avoti	9

4.	2022. gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums	10

4.1.	Rīgas sabiedrisko pieminekļu uzturēšana un restaurācija	10

4.2.	Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi	11

4.2.1.	Brīvības piemineklis	11

4.2.2.	Rīgas Brāļu kapi	11

4.3.	Lielie kapi	12

4.4.	Padomju režīma slavinoši objekti	12

4.5.	Apsaimniekojamā teritorija Varoņu ielā 13, Rīgā	13

4.6.	Aģentūras efektīvas darbības nodrošināšanas pasākumi	13

5.	Personāls	14

6.	Aģentūras darba popularizēšanas un komunikācijas pasākumi	15

6.1.	Sabiedrības informēšana un izglītošana – sadarbība ar valsts,

pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām	15

6.2.	Sadarbības institūcijas	15

7.	2023. gadā plānotie pasākumi	16

7.1.	Sabiedrisko pieminekļu nodaļas darba plāns	16

7.2.	Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošana	16

7.3.	Lielajos kapos veicamie darbi	17

7.4.	Citi plānotie darbi un aktualitātes	17

7.	Dažāda informācija	18

8.	Pielikums. SIA “PricewaterhouseCoopers” neatkarīgu revidentu ziņojums	19

1. Ievads

Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” (turpmāk – Aģentūra) darbība balstīta uz nolikumu, Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu stratēģiskiem mērķiem un telpiskās attīstības perspektīvi, kā arī uz kultūras mantojuma saglabāšanas virzības dokumentiem un to, ka Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Aģentūra, izvērtējot 2022.gada reālo situāciju, piešķirtā budžeta un iekšējo resursu apjomu, turpināja plānotos darbus, pārskatīja Aģentūras resursu kapacitāti un iespējas piesaistīt papildus finansējumu, vērtēja padarīto darbu kvalitāti, pieaicinot nozares speciālistus, praktiski iepazinās ar līdzīgu institūciju darbu citās valstīs, konsultējās un veica dokumentu izpēti arhīvos un muzejos, uzklausīja dažādu sabiedrības cilvēku domas par Rīgas kultūras mantojuma jautājumiem u.c. Turpinājās darbs pie dažādu materiālu apkopošanas par Rīgas memoriāliem un to nākotnes attīstības vīzijas modeļiem Rīgas pilsētvidē, balstoties uz Aģentūras daudzu gadu praktisko ikdienas darba un arī starptautisko pieredzi.

1.1. Galvenie notikumi, kas ietekmējuši Aģentūras darbību

Covid 19 pandēmijas situācija gada sākumā nav kavējusi paveikt plānotos remontu un restaurācijas darbus, neskatoties uz stingriem valstī izsludinātajiem noteikumiem vīrusa izplatības ierobežošanai.

Rīgas Brāļu kapu restaurācija turpinājās.

Turpinājās darbs pie Rīgas pieminekļu novietnes – parka veidošanas projekta Varoņu ielā 13, Rīgā.

Turpinājās vēsturisko materiālu izpēte, apkopošana un sistematizēšana par valsts nozīmes kultūras pieminekli “Dārzu un parka arhitektūras ansambli “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm” (turpmāk - Lielie kapi). Izstrādāta un Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā akceptēta Lielo kapu attīstības koncepcija.

Ar apdrošināšanas akciju sabiedrību “Baltic Insurance Company” parakstīts tradicionālais līgums, kas bez atlīdzības veic Brīvības pieminekļa apdrošināšanu par 1 500 000 EUR. Apdrošināšanas polise darbojas ar īpašiem nosacījumiem – papildus apdrošināšanu pret sīko huligānismu, kas atlīdzības saņemšanas gadījumos Aģentūras budžetā paredzēts ikgadējai Brīvības pieminekļa aprūpei.

Saeima 2022.gada 16. jūnijā pieņēma likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” un Rīgas dome uzdeva Rīgas pieminekļu aģentūrai noskaidrot demontējamos objektus un īstenot to demontāžu. Aģentūra saņēma daudzas vēstules par un pret pieminekļu demontēšanu un to atbildēšana noslogoja Aģentūras administratīvā darba kapacitāti.

1.2. Galvenās pārmaiņas Aģentūras darbībā

Pildot Saeimas 2020. gada  11. jūnijā pieņemto Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likumu, Ministru kabinets noteica Aģentūru par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāju līdz 2022. gada beigām. Valsts vidējā termiņa budžetā 2023.-2025. gadam nebija nekas paredzēts Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanai. Aģentūra sagatavoja Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu Apsaimniekošanas plānu 2023-2025 un gada beigās Apsaimniekošanas plānā paredzētais finansējums tika pilnā mērā iekļauts valdības atbalstāmo pasākumu sarakstā. Valsts budžeta pieņemšanas kavēšanas dēļ Aģentūra vienojās par Apsaimniekošanas līguma pagarinājumu ar minimālu finansējamu līdz 2023. gada 31. martam.

Dalītais finansējums – valsts un pašvaldības – un dalītās atskaites uzliek sevišķas grūtības grāmatvedībai, jo pašvaldības finanšu pārvaldīšanas programmatūra neļauj vienkāršā veidā atšķirt vienu finansējumu no otra.

Aģentūra turpina veikt Lielo kapu sakrālo celtņu neatliekamos glābšanas un konservācijas darbus, kā arī restaurēt kapu pieminekļus.

2022.gadā turpinājās sadarbība ar Aģentūras darbu uzraugošajām, konsultatīvajām un sadarbības institūcijām – Rīgas domes komitejām, departamentiem un deputātiem, Rīgas domes Pieminekļu padomi, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisiju, Latvijas Valsts prezidenta kanceleju, Mākslinieku savienību un citām institūcijām un organizācijām kopīgo aktuālo jautājumu risināšanai.

1.3. Paredzamie nākotnes ietekmējošie notikumi

Aģentūra ir noteikta par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāju un 2022. gadā saņēma 597 129 eiro no valsts, lai īstenotu Apsaimniekošanas programmu. Tas ir zīmīgi vairāk nekā agrākajos gados, un ļāva veikt vairākus lielāka mēroga restaurācijas darbus, un arī nedaudz paaugstināt darbinieku atlīdzību. Ir paredzams, ka šis intensīvākais darbs turpināsies arī nākotnē.

Visas kultūras projektu iestrādes turpināsies arī 2023.gadā. Aģentūrai vēl ir jārealizē virkne nozīmīgu projektu saistībā ar Rīgas pieminekļiem un memoriāliem, ja tiks saņemts finansējums un atbalsts no valsts, pašvaldības un nevalstiskajām institūcijām.

Turpinās darbs pie Rīgas akmens materiālu un pieminekļu restaurācijas centra, novietnes - arhīva un publiskā parka izveides Varoņu ielā 13. Rīgas pilsētas ieguldītie līdzekļi šo teritoriju nākotnē pārvērtīs par sakārtotu un nozares vajadzībām nepieciešamu un izmantotu pilsētvides teritoriju. Centrā tiks sistematizēti un reģistrēti vienotā uzskaites sistēmā uzglabātie akmens materiāli, pieminekļu fragmenti, pieminekļi u.c., kā arī veikti apjomīgi pieminekļu restaurācijas darbi un restauratoru amata popularizēšana.

2023. gadā paiet 250 gadi kopš pirmajiem apbedījumiem Lielajos kapos, un ir paredzēta virkne pasākumu, lai pievērstu lielāku uzmanību Lielajiem kapiem, un to nozīmei gan kā Latvijas dižgaru pēdējās atdusas vietas, gan kā ekoloģiski zīmīgu teritoriju Rīgas centrā.

1.4. Riski un neskaidrības

Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu ir spēkā tikai līdz 2025. gada 31. decembrim. Nav skaidrs, kas notiks pēc tam.

Iespējamā iepirkumu procedūru ietvaros pieņemto lēmumu apstrīdēšana, kas var aizkavēt plānoto darbu veikšanu.

Neziņa par finansējumu ilgtermiņā, kas rada riskus, ka tiks izstrādāti un saskaņoti projekti, bet divu gadu (saskaņojumu derīguma termiņa) laikā netiks rasts finansējums projektu realizācijai, līdz ar to līdzekļi projektēšanai tiks izlietoti nelietderīgi. Aģentūrai ir vairāki šādi projekti.

Risks par noteiktās darbības amplitūdas pārsniegšanu, kad Aģentūra rosina un darbojas ap pieminekļu pieguļošo teritoriju sakārtošanu.

Risks par speciālistu un darbinieku aiziešanu citā labāk apmaksātā darba vietā (2022. gadā bija šāds gadījums).

2022. gadā tika turpināts darbs pie korupcijas riskiem un to iespējamās novēršanas, iemesliem, novērtēšanas.

1.5. Pētniecība

Turpinājās sadarbība ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, Kultūras ministriju, Rīgas domes izpildstruktūrām un nozares speciālistiem, Rīgas Tehnisko universitāti un Rīgas Celtniecības koledžu.

2022.gada griezumā turpinājās aktīva komunikācija ar arhīviem, muzejiem, vēsturniekiem, sabiedrību dažādu nepieciešamu faktu un dokumentu precizēšanā un noskaidrošanā.

Tika iesākta pētniecība par Latvijas Nacionālajiem partizāniem, kuri krita 1941. gada jūlijā un kuri ir apglabāti Rīgas Brāļu kapos.

2. Pamatinformācija

2.1. Juridiskais statuss - pašvaldības aģentūra

2.2. Funkcijas un normatīvā bāze

Aģentūra darbojas, pamatojoties uz Publisko aģentūru likumu un Rīgas domes 15.02.2011. nolikumu Nr.96 „Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu aģentūra" nolikums” (turpmāk – Nolikums). Saskaņā ar Nolikuma 1.punktu Aģentūras mērķis ir īstenot Rīgas pilsētas sabiedrisko pieminekļu saglabāšanas politiku, kas ietver sekojošas Nolikuma 4.punktā noteiktas funkcijas:

- Pieminekļu pārņemšana valdījumā un pārvaldīšana;

- Pieminekļu:

  - apzināšana un uzskaite;

  - monitorings un saglabāšanas programmas izstrāde;

  - saimnieciskā uzturēšana, uzturēšanas organizēšana un vadība;

  - restaurācijas finansējuma piesaistīšana un administrēšana;

  - izpētes un restaurācijas projektēšanas organizēšana;

  - restaurācijas organizēšana;

  - restaurācija – aprūpe, tās uzraudzība.

- Aģentūras darbības rezultātā par pieminekļiem un to saglabāšanu iegūtās dokumentālās informācijas datu bāzes izveidošana un uzturēšana;

- Pieminekļu un to saglabāšanas popularizēšana:

  - Aģentūras rīcībā esošās datu bāzes pieejamības nodrošināšanas risināšana;

  - informācijas izplatīšana dažādu veidu izdevumos, plašsaziņas līdzekļos u.c.;

  - dalība pasākumos par kultūras mantojuma saglabāšanas, izmantošanas un pētniecības problēmām Latvijā un Eiropā;

  - pieminekļu integrācijas veicināšana pilsētvidē.

2.3. Darbības virzieni un programmas:

- Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu memoriālā ansambļa apsaimniekošana saskaņā ar Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu;

- Dārzu un parku arhitektūras ansambļa “Lielie kapi” ar memoriālajām celtnēm (turpmāk – Lielie kapi) neatliekamo glābšanas un konservācijas darbu plānošana un finansējuma piesaiste;

- Pieminekļu pārņemšana Aģentūras valdījumā un bilancē;

- Pieminekļu restaurācijas un aprūpes uzdevumi un prioritātes;

- Restaurācijas speciālistu kvalifikācijas celšana un pieredzes apmaiņa;

- Novitātes pieminekļu saglabāšanā, uzturēšanā un aprūpes tehnoloģijā;

- Rīgas pieminekļi kā kultūrvēsturiskā mantojuma liecinieku atpazīstamības veicināšana.

2.4. Pārskata gada galvenie uzdevumi, prioritātes, pasākumi:

- Pieminekļu restaurācijas un aprūpes darbu veikšana;

- Lielo kapu uzturēšanas, saglabāšanas un attīstības vadlīniju priekšlikumu izstrādāšana;

- Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu iegūšana, un maksimālā finansējuma nodrošināšana;

- Vienotas akmens materiāla, pieminekļu elementu, pieminekļu u.c. novietnes izveidošanai Varoņu ielā 13A, Rīgā, nepieciešamo darbu aktualizācija;

- Rīgas memoriālu datu bāzes izveidošana un apsaimniekošanas modeļa plānošana;

- Dialoga un kontakta uzturēšana ar ieinteresētajām nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām kultūras mantojuma atjaunošanas jautājumos;

- Līdzdalība AS “RB Rail” Rail Baltica projekta ietvaros “Daudzfunkcionāla kultūras un izglītības centra Torņakalna stacijas ēkā izveide”, idejas virzīšana, apspriešana un priekšlikumu izteikšana projekta tālākajai realizācijai.

3. Finanšu resursi un darbības rezultāti

3.1. Programmas, kuru finanšu līdzekļi izlietoti Aģentūras darbības nodrošināšanai:

- Aģentūras budžeta programma – Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” pamatbudžets;

- Aģentūras budžeta programma – Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pieminekļu aģentūra” ziedojumi.

| N.p.k. | Finansiālie rādītāji | Iepriekšējā gada faktiskā izpilde EUR | Pārskata gadā |  | 2023.gada budžets EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | apstiprināts EUR | faktiskā izpilde EUR |  |
| 1. | Finanšu resursi izdevumu segšanai | 778 940 | 1 469 057 | 1 465 449 | 1 366 592 |
| 1.1. | Pašvaldības dotācija | 634 989 | 567 115 | 560 527 | 769 036 |
| 1.2. | Pašvaldībā saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti no valsts budžeta | 141 000 | 633 129 | 636 536 | 597 129 |
| 1.3. | Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi | 200 | 427 | 0 | 427 |
| 1.4. | Ziedojumi un dāvinājumi | 2751 | 269 386 | 268 386 | 1 000 |
| 2. | Izdevumi | 771 560 | 1 482 000 | 1 236 206 | 1 366 592 |
| 2.1. | Uzturēšanas izdevumi (kopā) | 635 551 | 1 103 350 | 905 593 | 1 009 254 |
| 2.1.1 | Kārtējie izdevumi | 634 551 | 1 103 350 | 905 593 | 1 009 254 |
| 2.2. | Izdevumi kapitālieguldījumiem | 137 009 | 378 650 | 330 613 | 146 017 |

3.2. Finanšu resursu avoti

Aģentūras 2022. gada pamatbudžetā iekļauts naudas līdzekļu atlikums no 2021. gada pamatbudžeta 71 168 EUR apmērā.

Pamatojoties uz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas pieminekļu aģentūra” noslēgto valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu, saņemti 597 129 EUR  Brīvības pieminekļa, tā aizsardzības zonas un Rīgas Brāļu kapu, to teritorijas un aizsardzības zonas saglabāšanai, apsaimniekošanai un atjaunošanai.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes finansējums no “Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma 2022. gadam” 36 000 EUR apmērā Rīgas Brāļu kapu ansambļa restaurācijai.

Gada nogalē saņemta valsts kompensācija par izdevumiem padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai 3407 EUR apmērā.

Budžetā Ziedojumi naudas līdzekļi gada sākumā 11 943 EUR. Saņemti nodibinājuma “Fonds “Ziedot.lv”” piesaistītie ziedojumi pieminekļa “Padomju karavīriem – Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” demontāžai 268 386 EUR apmērā.

4. 2022. gada darbības plāns un tā izpildes novērtējums

4.1. Rīgas sabiedrisko pieminekļu uzturēšana un restaurācija

Aģentūras valdījumā un bilancē ir 136 pieminekļi (t.sk. Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi, memoriāli, vēsturiskie un jaunie uzstādītie pieminekļi, dekoratīvas skulptūras, vides objekti, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, kapa pieminekļi), neskaitot pieminekļus Lielajos kapos, Biķernieku memoriālā un Rumbulas memoriālā.

2022. gadā paveiktie darbi:

- Piemiņas zīmes “1941. gada deportāciju vagons” Torņakalnā restaurācija;

- Torņakalna memoriāla objektu pārvietošanas darba uzdevuma “Rail Baltica” izstrāde;

- Memoriāla “Rumbula. Nacisma upuru piemiņas vieta” teritorijas labiekārtošana;

- Memoriālā Otrā pasaules kara upuriem Biķernieku mežā labiekārtošana;

- “Bumbu kalniņa” piemiņas zīmes un informatīvā stenda restaurācija;

- Pieminekļa 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā – Sudrabkalniņš restaurācija;

- Citu sabiedrisko pieminekļu restaurācija un pieguļošās teritorijas remonti;

- Pieminekļu sezonālā aprūpe;

- Pieminekļa Rainim Esplanādē restaurācijas projekta atjaunošana;

- Rīgas 700 gades paviljona Kronvalda parkā restaurācijas projekta papildināšana.

- Pieminekļa “Pēteris I” skulptūras vēsturisko fragmentu novērtēšana, iesaistot mākslas ekspertu ar mērķi tos atdot izmaiņā pret pāris esošiem pieminekļiem;

- Dažādi darbi pie un ap “Pieminekli Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” Uzvaras parkā pirms demontāžas uzsākšanas.

Saistībā ar sociālpolitisko situāciju pārtrūkusi sadarbība ar Ķīnas Sudžo pilsētu, tāpēc nav izpildīta Ķīniešu klasiskā stila paviljona restaurācijai paredzētā nepieciešamo detaļu saņemšana no Ķīnas.

Saskaņā ar darba plānu un pieminekļu aprūpes specifikācijām no aprīļa līdz oktobra mēneša beigām notika pieminekļu sezonālā apkope - mehāniska tīrīšana, mazgāšana, sīku defektu novēršana, teritorijas ap pieminekļiem sakārtošana. Kā katru gadu, tiek apsekoti visi Aģentūras uzskaitē esošie pieminekļi un noteikti nepieciešamie apkopes darbi, kas veicami 2022. gadā.

Neparedzētu pieminekļu bojājumu gadījumus Aģentūra novērš esošā budžeta ietvaros – no līdzekļu ekonomijas vai veicot finansējuma pārdali plānotajos darbos.

Nemainīga situācija ir apjomīgu pieminekļu restaurācijas, rekonstrukcijas un labiekārtojuma projektu realizēšanā. Joprojām finansējums netika piešķirts Raiņa pieminekļa restaurācijai un terases rekonstrukcijai un Rīgas 700 gades paviljona Kronvalda parkā restaurācijai.

4.2. Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi

Ministru kabinets ar 2021. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 976 “Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu” deleģēja Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (Aģentūrai) valsts pārvaldes uzdevumu – Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu.

4.2.1. Brīvības piemineklis

Apsaimniekotājs koordinē visu sabiedrisko pasākumu norišu grafiku pie Brīvības pieminekļa un aizsardzības zonā, kā arī organizē un vada Goda telpas apmeklējumus un Goda grāmatas parakstīšanu.

Ik dienu tiek veikti uzkopšanas darbi 5m rādiusā ap pieminekli, kā arī tiek tīrītas augšējās un apakšējā terases virsmas visa gada griezumā, kā arī nodrošināta uzraudzība pasākumu laikā.

Pēc pasākumiem tiek sakārtoti ziedi uz pieminekļa priekšējās terases, augšējās terases granīta apmales tiek tīrītas 2 reizes mēnesī un pēc vajadzības.

Tāpat tiek koptas un uzturētas kārtībā Brīvības pieminekļa iekštelpas, kā arī obeliska iekšpuse (stiklu tīrīšana, ekspozīcijas kopšana, kondensāta savākšana). Regulāri tiek fiksēti Brīvības pieminekļa iekštelpās uzstādīto mēraparātu rādījumi, novērsti konstatētie bojājumi, veikti sīki remontdarbi.

2022. gada jūnijā tika veikta pieminekļa figurālo grupu zemes līmenī (“Dziesmu svētku gājiens” un “Karavīru atgriešanās”) preventīvā restaurācija – tīrīšana, kā arī uzejas uz terasi pakāpienu nostiprināšana.

Tāpat tika koptas un uzturētas pieminekļa dekoratīvi – norobežojošās ziedu vāzes.

4.2.2. Rīgas Brāļu kapi

Apsaimniekotājs veicis vairāku nozīmīgu projektu izstrādi:

- Videonovērošana;

- Visu segumu restaurācija;

- Ūdens apgādes atjaunošana.

Veikta travertīna apbedījumu plāksnīšu iegāde turpmākai apbedījuma vietu restaurācijai.

Veiktas divu Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru pārapbedīšanas (Blaksona un Buša).

Pabeigts četru depozitāriju kosmētiskais un elektroapgādes sistēmas uzlabošanas remonts, Svētās uguns altāra atjaunošana un restaurācija, kā arī Svētās uguns terases perimetra ar uzfejām restaurācija.

Sezonas laikā veikti zaļās zonas uzturēšanas un atjaunošanas darbi – veikta koku vainagošana, krūmu griešana, veidošana, veco krūmu aizvietošana ar jauniem Veco strēlnieku sektorā, zālāja kopšana, sēšana, mēslošana.

Tāpat 2022. gadā nozīmīgi atjaunota RBK zaļās zonas kopšanas inventāra bāze, kā arī iegādāts traktors “Kubota”.

4.3. Lielie kapi

Lielo kapu teritorijā Aģentūras uzskaitē ir 420 brīvstāvošie pieminekļi, 100 kapu norobežojuma metāla elementi, 96 kapu plāksnes, 29 kapličas un Rindu kapliču portāla siena.

Restaurācijas un aprūpes darbi:

- Veikta Vērmaņu dzimtas kapavietas konservācijas un restaurācijas pirmā kārtā;

- Demontēts kapa vietas metāla baldahīns un sākta tā restaurācija;

- Veikta Rohlofa ģimenes kapa pieminekļa restaurācija;

- Veikta Treija un Boses dzimtas kapa pieminekļa restaurācija;

- Veikta Filipa Krūmiņa dzimtas kapa pieminekļa restaurācija;

- Veikta J. Liepiņa ģimenes kapa pieminekļa restaurācija;

- Veikta Jāņa, Friča un Lības kapa pieminekļa restaurācija;

- Tīrīti kapliču jumti;

- Turpināta zemē iegrimušu kapa plākšņu tīrīšana un pamatņu izbūve;

- Turpinājās darbs pie kapu pieminekļu avārijas stāvokļa (sagāztu vai nogāztu) likvidēšanas;

- Sakopti vai likvidēti vētras sagāzto koku postījumi.

Izstrādāta un Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā akceptēta Lielo kapu attīstības koncepcija.

4.4. Padomju režīma slavinoši objekti

Saeima 2022.gada 6. jūnijā pieņēma likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā” un Rīgas dome uzdeva Aģentūrai noskaidrot demontējamos objektus un īstenot to demontāžu.

Aģentūra demontēto objektu saraksts:

- “Piemineklis Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” Uzvaras parkā. Demontāža pabeigta 2023. gadā;

- “Obelisks 374. strēlnieku divīzijai, kas sāka Rīgas atbrīvošanu no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” (atradās Rīgā, Mežaparkā, Ostas prospektā 11). Nodots Latvijas Okupācijas muzejam;

- “Piemiņas zīme – akmens Sarkanās armijas uzbrukuma vietā Ķīšezera krastā” (atradās Rīgā, Jaunciema gatvē 89);

- Piemineklis Sarkanās armijas karavīriem Rīgā, Maskavas ielas malā, uz zemes vienības Lokomotīves ielā 163 ar kadastra apzīmējumu 01001260033;

- Ēkas Kalnciema ielā 57 fasādes elementi;

- Ēkas Brīvības ielā 318 fasādes elementi;

- Piemiņas plāksne padomju izlūkam Mārtiņam Pogam (1909–1942) uz ēkas Jāņa Asara ielā 15 fasādes;

- Plāksne ar uzrakstu “Aicinājums nākamajām paaudzēm atvērt 2045. gada 9. maijā” (tulkojums no krievu valodas) Ganību dambī 24, Rīgā.

4.5. Apsaimniekojamā teritorija Varoņu ielā 13, Rīgā

Rīgas domes Īpašuma departaments Aģentūrai lietošanā un apsaimniekošanā nodevis 24 000 m² teritoriju Varoņu ielā 13, Rīgā, ar mērķi demontēto un restaurācijas gaitā nomainīto pieminekļu detaļu uzglabāšanai un krātuves izveidošanai, kā arī mākslinieciski augstvērtīgas, publiski pieejamas demontēto pieminekļu ekspozīcijas (pieminekļu parka) izveidošanai. Teritorija ir ierobežota un uzstādīta apsardzes sistēma. Aģentūras darbinieks pastāvīgi veic teritorijas uzkopšanu.

Šobrīd teritorijā atrodas Lielo kapu pieminekļu, krustu pamatnes ar un bez uzrakstiem, kapu plāksnes un citas precīzāk neuzskaitītas kapu pieminekļu detaļas, vēsturisku pieminekļu fragmenti, Mežaparka Lielās estrādes skulptūras un karogu masti.

4.6. Aģentūras efektīvas darbības nodrošināšanas pasākumi

Aģentūrā ir izveidota un darbojas iekšējās kontroles sistēma – iekšējo normatīvo dokumentu kopums, kas novērš darbinieku funkciju dublēšanos, nodrošina resursu racionālu izmantošanu, nosaka saprotamu rīcību dažādās situācijās un paredz pasākumus korupcijas risku mazināšanai un darbinieku izglītošanai, lai nodrošinātu likumīgu un efektīvu iestādes darbību.

5. Personāls

2022. gadā Aģentūrā ir notikušas strukturālas izmaiņas. Ir izveidota Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu nodaļa.

Aģentūrā apstiprinātas 29 amata vietas (tai skaitā jauna amata vieta – Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu nodaļas vadītājs). Faktisko vidēji nodarbināto skaits 26,41. Personāla mainība 7,57. Pārskata gada beigās strādāja 27 darbinieki – 14 sievietes un 13 vīrieši. No tiem – 10 administratīvie darbinieki (direktors, nodaļu vadītāji, galvenie speciālisti, projektu vadītāji, jurists un kancelejas vadītāja), 13 Rīgas Brāļu kapu darbinieki (pārzine-dārzniece, speciāliste, zaļās zonas strādnieki, mehāniķi un apsargi), 2 Brīvības pieminekļa apkopējas un 2 sabiedriskajā ārtelpā esošo pieminekļu uzturēšanā nodarbinātie  speciālisti, 1 darba telpu un 1 teritorijas apkopējs.

- Izglītība pamatdarbā strādājošiem:

  - vispārējā pamatizglītība – 1

  - vispārējā vidējā/vidējā profesionālā (t.sk. arodizglītība) – 15

  - pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība (koledža) – 2

  - akadēmiskais/profesionālais bakalaurs – 3

  - akadēmiskais/profesionālais maģistrs – 5 darbiniekiem

  - doktors – 1 darbiniekam.

- Sadalījums vecuma grupās:

  - līdz 30 gadiem - 1

  - no 31 līdz 50 gadiem – 5

  - no 51 līdz 62 gadiem – 10

  - vairāk kā 63 gadi – 11

Sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, pamatojoties uz Latvijas Sodu izpildes kodeksa 134.panta otrās daļas 5.punktu, Rīgas Brāļu kapos tika nodarbināti probācijas klienti.

Sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžu, Rīgas Brāļu kapos restaurācijas praksi apguvuši 16 studenti.

6. Aģentūras darba popularizēšanas un komunikācijas pasākumi

6.1. Sabiedrības informēšana un izglītošana – sadarbība ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām:

- Koordinēti valsts svētku atzīmēšanas pasākumi pie Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapos;

- Rīkots pasākums Bumbu kalniņa piemiņas zīmes un informatīvā stenda atklāšanā pēc restaurācijas ar Nacionālo Bruņoto spēku Zemessardzes kvarteta līdzdalību;

- Rīkots lāpu gājiens no restaurētā Autotanka pulka pieminekļa līdz piemineklim 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā – Sudrabkalniņš, ar noslēdzošu pasākumu ar Valsts prezidenta un Nacionālā Bruņoto spēka orķestra dalību, atzīmējot Sudrabkalniņa pieminekļa atklāšanas 85. gadadienu 31. oktobrī;

- Sniegtas intervijas masu medijos par aktuāliem Aģentūras darba jautājumiem (t.sk. radio, interneta portālos, laikrakstos un žurnālos).

6.2. Sadarbības institūcijas

Saskaņā ar Nolikuma 6. punktu Aģentūra sadarbojas ar valsts un pašvaldības iestādēm, Eiropas Savienības un citām ārvalstu institūcijām, kā arī ar nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām.

Aģentūras sadarbības partneri:

- Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Rīgas Pieminekļu padome, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma”, SIA „Rīgas meži”;

- Valsts institūcijas: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Latvijas Valsts prezidenta kanceleja;

- Nevalstiskās organizācijas:

  - nodibinājumi “Brīvības pieminekļa izgaismošanas fonds” un „Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds”;

  - biedrības – „Rīgas Politiski represēto biedrība”, „Latvijas Politiski represēto apvienība”, „Latviešu Strēlnieku apvienība”, „Latvijas Mākslinieku savienība”, „Brāļu kapu komiteja”, „Latviešu virsnieku apvienība” un citas;

- Izglītības iestādes: Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Mākslas akadēmija;

- Muzeji: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un Latvijas Kara muzejs.

7. 2023. gadā plānotie pasākumi.

7.1. Sabiedrisko pieminekļu nodaļas darba plāns:

- Veikt Viesturdārzā esošā pieminekļa pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem restaurācijas darbus (bez baseina, tā malas un strūklakas);

- Restaurēt pieminekļa ansambli parka dibinātājai Annai Ģertrūdei Vērmanei Vērmanes dārzā;

- Pieminekļa 1.bruņotajam divizionam (Autotanku pulks) teritorijas labiekārtojuma projekta izstrāde;

- Memoriāla "Nacisma upuru piemiņas vieta Rumbulā" pieguļošās meža teritorijas sakopšana;

- Memoriāla "Otrā pasaules kara upuriem"  Biķernieku mežā betona stabu atjaunošana;

- Citu  pieminekļu restaurācija un pieguļošo teritoriju labiekārtošanas darbi;

- Pieminekļa “Pēteris I” skulptūras vēsturisko fragmentu maiņa pret citiem pieminekļiem: “Ģenerālgubernatora marķīza Filipo Pauluči obelisks”, kas atrodas Rīgā, Vērmanes dārzā  un “Džordža Armitsteda  krūšu tēls”, kas atrodas Rīgā, Strēlnieku ielā 4;

- Pieminekļu sezonālā aprūpe;

- Iegūt informāciju par publiskajā ārtelpā esošajiem pieminekļiem, kuri nav Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu aģentūra" valdījumā, izvērtēt to pārņemšanas lietderību, pārņemt izvēlētos pieminekļus valdījumā.

7.2. Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošana

Ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi 6.04.2023. noslēgts Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums Nr. B-SL-22/2023 par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu. Paredzētie darbi:

- Rīgas Brāļu kapos:

  - Ūdens apgādes inženiertīklu sistēmas atjaunošanas projekta izstrāde;

  - Teritorijas ārējās ūdens apgādes sistēmas renovācijas 1. kārta;

  - Veco strēlnieku, Brīvības cīnītāju, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru un citu personu (atbilstoši Rīgas Brāļu kapu statusam) pārapbedīšanas procedūras nodrošināšana;

  - Centrālā kapu lauka grantēto celiņu renovācijas 1. kārta realizācija;

  - Centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas ar skulptūru grupu Māte Latvija ar kritušajiem dēliem priekšlaukuma apmaļu restaurācija;

  - Varoņu terases atbalsta sienas un ziedu altāra preventīvās restaurācijas 2. kārta;

  - Teritorijas videonovērošanas sistēmas izbūve;

  - Koka soliņu atjaunošana 92 gab.;

  - Holandes liepu vainagošana 125 gab., dzīvžoga apgriešana 3500  m, nokaltušo koku likvidēšana un celmu izzāģēšana 8 gab.;

  - Zālāju un puķu dobju kopšana un atjaunošana.

- Brīvības piemineklim:

  - Brīvības pieminekļa iekštelpu renovācijas projekta izstrāde;

  - Ziedu tvertņu  6 gab. izgatavošana no Itālijas travertīna pieminekļa laukuma norobežošanai no Raiņa bulvāra satiksmes;

  - Preventīvā apkope līdz obeliska daļai, šuvju atjaunošana, pakāpienu enkurošana un nostiprināšana;

  - Iekštelpu elektroinstalācijas remonts;

  - Veikt preventīvo apkopi.

- Pēc vajadzības aktualizēt Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanas plānu 2022.–2025. gadam un papildināt to ar darbiem 2026. gadā.

7.3. Lielajos kapos veicamie darbi

- Pabeigt Vērmaņu dzimtas (K.H.Vērmaņa, J.K.Vērmaņa un A.Ģ.Vērmanes) kapa vietā esošo pieminekļu orģinālo daļu restaurāciju;

- Pabeigt kapavietas metāla baldahīna restaurāciju un novietot to drošākā vietā Lielo kapu teritorijā;

- Dažādu kapu pieminekļu sakārtošana, preventīvā restaurācija un restaurācija;

- Zemē iegrimušu kapu plākšņu izcelšana, pamatņu izbūve un preventīvā restaurācija;

- Iebrukušu kapa vietu nosegšana ar plāksnēm;

- Lielo kapu koncepcijas īstenošanai veikt meta konkursu;

- Atzīmēt Lielo kapu 250 gadu pastāvēšanu ar pasākumiem un izstādēm.

7.4. Citi plānotie darbi un aktualitātes

- Darbs pie pieminekļu fragmentu un akmens materiāla novietnes izveidošanas Varoņu ielā 13A, Rīgā;

- Lielo kapu pieminekļu fragmentu un akmens materiāla apzināšana, uzskaite, novērtējums;

- Pilnveidot digitālo izstādi par pieminekļiem “Dimanti Rīgas kanālmalā;

- Valstisku un sabiedrisku pasākumu norišu saskaņošana un sakoptas teritorijas nodrošināšana pasākumu laikā – pie Brīvības pieminekļa, Rīgas Brāļu kapos un pie citiem pieminekļiem;

- Turpināt iedibināto tradīciju – lāpu gājienu no Autotanka pulka pieminekļa līdz piemineklim 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem – pilsētas aizstāvjiem 1919. gadā – Sudrabkalniņš, ar noslēdzošu pasākumu “patriotu mēneša” ievadā – 31. oktobra vakarā;

- Piedalīties Eiropas Kultūras mantojuma dienās.

8. Dažāda informācija

Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, ar kuriem Aģentūra saskaras:

- Valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgums par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekošanu bija spēkā tikai līdz 2022. gada 31. decembrim. Valsts budžetā nebija paredzēts finansējums šim mērķim 2023. un turpmākajos gados. 2022. gada beigās deleģēšanas līgums tika pagarināts uz trim mēnešiem un 2023. gada aprīlī tika slēgts jauns deleģēšanas līgums ar finansējumu līdz 2025. gada beigām. Aģentūra ir pilnīgi pakļauta valsts budžeta ikgadējai politikai;

- Aģentūras izsludinātajos konkursos mēdz pieteikties tikai viens vai pat neviens pretendents;

- Neziņa par finansējumu ilgtermiņā, kas rada riskus, ka tiks izstrādāti un saskaņoti projekti, bet divu gadu (saskaņojumu derīguma termiņa) laikā netiks rasts finansējums projektu realizācijai, līdz ar to līdzekļi projektēšanai tiks izlietoti nelietderīgi. Aģentūrai ir vairāki šādi projekti;

- Risks par speciālistu un darbinieku aiziešanu citā, labāk apmaksātā darba vietā.

Rīgas pašvaldības aģentūras

„Rīgas pieminekļu aģentūra” direktors                                               Gunārs Nāgels