| Vadības pārskats Rīgas valstspilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas 2023. gada vadības pārskats | Energopārvaldības sistēmas vadības pārskats ir sagatavots, pamatojoties uz Rīgas domes 29.12.2021. apstiprināto “Energopārvaldības rokasgrāmatu”, energopolitiku, nospraustajiem mērķiem, veikto energomonitoringu un citiem saistošiem dokumentiem. |
| --- | --- |

Saturs

1	Iepriekšējos vadības pārskatos iekļauto pasākumu izpildes statuss	3

2	Konstatētās neatbilstības un īstenotās korektīvās darbības	7

2.1	EPS iestādēs ir konstatētas neatbilstības informācijai par objektu platību	7

2.2	Pašvaldības īpašumā esošām ēkām nav izstrādāts  energosertifikāts	7

2.3	Nepilnīga individuālo apkures katlu patēriņa uzskaite	7

3	Mērījumu un apsekojumu rezultāti	7

3.1	Iestāžu apsekošana	7

3.2	Energopatēriņš 2023.gadā	9

3.3	Jaunu objektu iekļaušana EPS	9

3.4	2024. gada energoveiktspējas rādītāji	10

4	Energoveiktspējas uzlabojumi. ieskaitot EPI uzlabojumus	10

5	Likumdošanas un citu prasību izpilde	11

6	Uzlabojumu iespējas. ieskaitot kompetences paaugstināšanu	11

7	Energopolitikas aspekti	12

8	Energoveiktspējas un citu uzstādīto mērķu izpilde. darba plāna izpildes statuss	12

8.1	Rīgas EPS ir definēti sekojoši stratēģiskie mērķi:	12

9	Energopolitikas izmaiņu/korekciju nepieciešamība	13

10	EPI un EB izmaiņu nepieciešamība	13

11	Mērķu. energomērķu. darba plāna izmaiņu nepieciešamība. Pasākumu noteikšana mērķu neizpildes gadījumā	13

12	Iespējas EPS padziļinātai iekļaušanai vadības procesos	15

13	Resursu pietiekamības novērtējums	15

14	Komunikācijas. apziņas. kompetences uzlabošanas iespējas	16

Iepriekšējos vadības pārskatos iekļauto pasākumu izpildes statuss

Dotais energopārvaldības sistēmas (turpmāk – EPS) vadības pārskats ir otrais, zemāk ir minēti pasākumi un to izpildes statuss.

| N.p.k. | Uzdevums | Rezultātu novērtēšana | Nepieciešamie resursi | Ietaupījums | Atbildīgais | Izpildes statuss | Skaidrojums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uzdevums: Īstenot iestāžu atbildīgo un iesaistīto darbinieku apmācības | Apmācību materiāli dalībnieku pieraksti | Mācību materiāli (sagatavotas prezentācijas) | - | Energopārvaldnieks | Izpildīts (izpilde tiek veikta pastāvīgi) | 26.10.2023. Energovienoti projekta ietvaros tika rīkotas apmācības skolu direktoriem. |
| 2 | Uzdevums: Objektu apsekošana un nepieciešamo datu ieguve | Pilnīga objektu datubāze | Personāls | - | Energopārvaldnieks | Izpildīts (izpilde tiek veikta pastāvīgi) | - |
| 3 | Uzdevums: Izstrādāt un ieviest energoresursu patēriņa uzskaites sistēmu | Izveidota MS EXCEL bāzēta datubāze energoresursu patēriņa uzskaitei | Finanšu resursi | - | Rīgas enerģētikas aģentūra (turpmāk – REA) | Izpildīts | - |
| 4 | Uzdevums: IT risinājuma izstrāde energo atskaišu nodošanai citu departamentu iesaistītajiem | Izveidota funkcionējoša IT sistēma | Finanšu resursi | - | REA | Izpildīts | - |
| 5 | Uzdevums: Izstrādāt un ieviest pašvaldības energoresursu patēriņa uzskaites sistēmu augstas izšķirtspējas datu apstrādei | Izveidota funkcionējoša IT sistēma | Finanšu resursi | - | REA sadarbībā ar Rīgas digitālo aģentūru | Izpilde procesā | Rīgas digitālā aģentūra gatavo iepirkumu speciālistu atlasei, kuri izstrādās risinājumu |
| 6 | Uzdevums: Optimizēt iekštelpu temperatūras režīmus ēkās | samazināts siltumenerģijas patēriņš | Personāls | Siltumenerģija 6300 MWh/gadā | REA sadarbībā ar SIA Rīgas nami un AS Rīgas siltums | Izpildīts daļēji | Nepieciešamie iestatījumi ir jāaktualizē katras apkures sezonas sākumā, MESH vadības bloku uzstādīšana skolās ir vēl vairāk sarežģījusi procesus |
| 7 | Uzdevums: Optimizēt elektroierīču darba laikus ēkās | samazināts elektroenerģijas patēriņš | Personāls | Elektroenerģija 1300 MWh/gadā | REA | Izpildīts daļēji | Mainoties ēku izmantošanas vajadzībām ir jāpielāgo uzstādīto ierīču iestatījumi |
| 8 | Uzdevums: Veikt objektu ūdens patēriņa ierīču auditu. Sagatavot priekšlikumus to aizstāšanai ar efektīvākām un organizēt to nomaiņu | Ūdens/kanalizācijas patēriņa samazinājums par 80 000 m3/gadā | Finanšu resursi (aptuveni 40 000 EUR) | Ūdens/kanalizācija 80 000 m3/gadā | REA | Nav izpildīts | Uzdevuma izpilde ir pārcelta uz 2024.gadu |
| 9 | Uzdevums: Saules paneļu uzstādīšanas organizēšana (1 MW apjomā) dažādās iestādēs | saražota elektroenerģija 860 MWh/gadā | Finanšu resursi (aptuveni 1,4 mEUR) | Elektroenerģija 860 MWh/gadā | REA sadarbībā ar Īpašuma departamentu | Izpilde procesā | Īpašuma departaments gatavo iepirkuma dokumentāciju |
| 10 | Uzdevums: Apgaismojuma nomaiņas projektu turpināšana, uzstādot LED gaismekļus | par 2788 MWh samazināts elektroenerģijas patēriņš | Finanšu resursi (aptuveni 1,5 – 2 mEUR) | Elektroenerģija 2788 MWh/gadā | REA sadarbībā ar Īpašuma departamentu, Izglītības, kultūras un sporta departamentu (turpmāk – IKSD), Centrālo administrāciju un Labklājības departamentu (turpmāk - LD) | Izpilde procesā | Īpašuma departaments, IKSD, LD un Centrālā administrācija gatavo iepirkuma dokumentāciju |

Konstatētās neatbilstības un īstenotās korektīvās darbības

EPS iestādēs ir konstatētas neatbilstības informācijai par objektu platību

Korektīvās darbības

- Pateicoties saziņai ar iestādēm un citu datu avotu izmantošanai tika precizētas neatbilstības platībās, adresēs, kā arī tika izlaboti ēku kadastra numuri.

Pašvaldības īpašumā esošām ēkām nav izstrādāts  energosertifikāts

Korektīvās darbības

- Tiek gatavots pieteikums AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” programmas līdzekļu piesaistei visu neserteficēto pašvaldības ēku energosertifikācijai (300+ ēkas). Energosertifikāciju plānots īstenot 12 mēnešu laikā.

Nepilnīga individuālo apkures katlu patēriņa uzskaite

Korektīvās darbības

- 2024.gadā Izstrādāt metodoloģiju granulu, dīzeļdegvielas un sašķidrinātās dabasgāzes uzskaitei un ieviest to EPS

Mērījumu un apsekojumu rezultāti

Iestāžu apsekošana

SRI auditi

Sadarbībā ar Rīgas tehniskās universitātes speciālistiem 5 objektos tika veikts Smart Rediness Index (turpmāk - SRI) – ēkas sistēmu vieduma pakāpes novērtējums, kura ietvaros tiks sneigti priekšlikumi ēkas vieduma uzlabošanai ar mērķi sasniegt augstākus ēkas energoefektivitātes rādītājus ēkās.

| Sporta skola "Arkādija" | Kojusalas iela 9 |
| --- | --- |
| O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | Skrindu iela 1 |
| Rīgas Ostvalda vidusskola | Dammes iela 20 |
| Rīgas Kultūras centrs "Iļģuciems" | Lidoņu iela 27 k-2 |
| Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde | RAŅĶA DAMBIS 3 |

2023.gadā tika uzsākta projekta SMARTeeSTORY īstenošana Rīgā, kur Rātsnama ēka ir pilot objekts, kurā tiek plānots ieviest viedās tehnoloģijas apkures, ventilācijas, dzesēšanas, apgaismojuma, fasādes, enerģijas ražošanas, eauto uzlādes sistēmās, tādējādi paaugstinot ēkas SRI rādītāju no esošajiem 16% uz 93%.

Ēku siltummezglu vadības bloku darbības novērtējums

2023.gada Ziemassvētku brīvdienu laikā REA veica iekštelpu temperatūras un siltumenerģijas patēriņa ikstundas novērtējumu, lai identificētu potenciālās problēmas siltummezglu vadības bloku iestatījumos, kuri izraisa skolu personāla sūdzības par pazeminātām temperatūrām skolu klasēs.

Ikstundas iekštelpu temperatūras dati neuzrādīja lietotāju komfortam vai normatīvā noteikto minimālo temperatūru neievērošanu, taču tika konstatēta analizēto MESH siltummezgla vadības bloku darbības īpatnība, kura ietekmē skolnieku un skolotāju komforta sajūtas. Analizētie vadības bloki izmanto iekštelpu siltuma ieguvumus no klātesošajiem cilvēkiem un būtiski samazina siltumenerģijas padevi skolās laikā, kad telpās atrodās cilvēki. Rezultātā pie zemas siltumenerģijas padeves, pēc telpu vēdināšanas atverot logu, telpu uzsilšana notiek lēni, kas rada diskomforta sajūtu skolniekos un skolotājos.

Apgaismojuma nomaiņa

​Rīgas domes izveidotajā Klimata programmā viena no prioritārajām aktivtātēm ir apgaismojuma nomaiņa. Klimata programmas ietvaros ir pieteikti sekojoši apgaismojuma nomaiņas projekti, kuru īstenošana tiks pabeigta 2024.gada laikā:

- ​60x60 cm gaismekļu nomaiņa 55 skolās.

- ​Apgaismojuma nomaiņa Centrālās adminstrācijas ēkās.

- ​Kvēlspuldžu nomaiņa 78 mācību iestādēs.

​Par pieslēgumu jaudu mērījumiem

​2023.gada decembrī tika veikti pieslēguma jaudu mērījumi 4 IKSD padotībā esošajos objektos, kuros kopā ir 22 elektroenerģijas pieslēgumi. Mērījumu rezultātā tika identificēti pieslēgumi, kuros tika samazinātas pieslēgumu jaudas un mērījumi uzrādīja nevienmērīgu slodzes sadalījumu starp pieslēguma fāzēm, kuru izlīdzināšanai tika sagatavots darba uzdevums SIA Rīgas nami speciālistiem izpildei.

​Par saules enerģijas ražošanas jaudu uzstādīšanai piemērotākajām skolām

​No lielākajiem elektroenerģijas patērētājiem tika identificētas 30 skolas, kuras ir vispiemērotākās saules paneļu uzstādīšanai un saražotās elektroenerģijas patērēšanai objektā tās ražošanas brīdī.

​Klimata programmas ietvaros Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departamentam ir apstiprināts pieteikums un piešķirts finansējums saules paneļu uzstādīšanai elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņam:

​Rīgas 72. vidusskola, Ikšķiles iela 6,

​Rīgas Teikas vidusskola, Aizkraukles iela 14,

​Rīgas 49. vidusskola, Krišjāņa Valdemāra iela 65,

​Rīgas Hanzas vidusskola, Grostonas iela 5,

​Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prospekts 158.

​Uzstādīšanas darbiem ir jābūt īstenotiem 2024.gada laikā.

Energopatēriņš 2023.gadā

Rīgā tika izmantoti sekojoši bāzes energopatēriņi:

- Kopējais siltumenerģijas patēriņš 2021.gadā: 142 493 MWh/gadā;

- Kopējais dabasgāzes patēriņš 2021.gadā: 2 833  MWh/gadā;

- Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2021.gadā: 24 345 703 kWh/gadā vai 24 346 MWh/gadā;

- Kopējais ūdens un kanalizācijas patēriņš 2021.gadā: 487 545 m³/gadā.

Kas kopā veido 169 672 MWh un 487 545 m³ gadā.

Atbilstoši ēku izmantošanas veidam tika izveidoti un uzturēti ēku specifiskā patēriņa rādītāji:

| Iestādes tips | Specifiskais siltumenerģijas patēriņš (kWh/m²/gadā) | Specifiskais elektroenerģijas patēriņš (kWh/m²/gadā) | Specifiskais ūdens patēriņš (m³/m²/gadā vai m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skolas | 156.7 | 30.8 | 381 |
| Pirmsskolas | 173.0 | 28.2 | 1 118.2 |
| Interešu izglītība | 173.6 | 17.0 | 339.1 |
| Sporta skolas | 163.4 | 54.9 | 407.0 |
| Mākslas un mūzikas skolas | 236.6 | 24.4 | 208.9 |
| Bibliotēkas | 86.6 | 16.5 | 145.4 |
| Kultūras objekti | 138.8 | 37.4 | 111.0 |
| Biroji | 121.5 | 49.6 | 142.0 |

2023. gadā EPS tika paplašināta ar jauniem objektiem, kuru patēriņš ir iekļauts EPS energoveiktspējas rādītājos. 2023.gada energoveiktspējas rādītāji ieskaitot jaunus EPS objektus

- Kopējais siltumenerģijas patēriņš 2023.gadā: 117 122 MWh/gadā;

- Kopējais dabasgāzes patēriņš 2023.gadā: 2 491 MWh/gadā;

- Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2023.gadā: 29 583 285 kWh/gadā vai 29 583 MWh/gadā;

- Kopējais ūdens un kanalizācijas patēriņš gadā 2023. gadā : 561 790 m³/gadā;

Kas kopā veido 149 196 MWh un 561 790 m³ gadā.

Jaunu objektu iekļaušana EPS

2024.gadā EPS tiek paplašināts, iekļaujot LD padotībā esošās iestādes. EPS tiek iekļauti sekojoši objekti:

| Iestādes nosaukums | Adrese | Platība (m2) |
| --- | --- | --- |
| Teritoriālais centrs "Avoti" | Avotu iela 31 k-2 | 819.9 |
| Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Apīte" | Apes iela 8 | 1000.1 |
| Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Imanta" | Imantas 7. līnija 4 | 1988.2 |
| Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Vita" | Kalnciema iela 131 | 1186.6 |
| Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem | Katoļu iela 57 | 748.2 |
| Rīgas sociālās aprūpes centrs „Mežciems” | Malienas iela 3A | 8227 |
| Rīgas patversme vīriešu nodaļa | Latgales iela 208 | 1333.6 |
| Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Ziemeļi" | Sudrabu Edžus iela 11 | 988.2 |
| Teritoriālais centrs "Vidzeme" | Vidrižu iela 1A | 979.9 |
| Rīgas patversme sieviešu nodaļa | Eiženijas iela 1E | 712.8 |
| Rīgas patversme sieviešu nodaļa | Eiženijas iela 1D | 249.0 |
| Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienība "Ziemeļi" 2 | Sudrabu Edžus iela 11A | 954.6 |
| Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella maris" | Birzes iela 54 | 1777.6 |
| Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centra struktūrvienība "Ezermala" | Ezermalas iela 36 | 497.2 |
| Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers" | Hipokrāta iela 6 | 16431.8 |
| KOPĀ |  | 37 894.7 |

2024. gada energoveiktspējas rādītāji

2024.gadā tiek plānoti sekojoši energoveiktspējas rādītāji (kopā ar jaunajiem LD objektiem):

- Prognozētais siltumenerģijas patēriņš 2024.gadā: 112 258 MWh/gadā;

- Prognozētais dabasgāzes patēriņš 2024.gadā: 2 445 MWh/gadā;

- Prognozētais elektroenerģijas patēriņš 2024.gadā: 28 333 MWh/gadā;

- Prognozētais ūdens un kanalizācijas patēriņš 2024.gadā: 572 602 m³/gadā;

​Kas kopā veido 143 036 MWh un 572 602 m³ gadā

Energoveiktspējas uzlabojumi. ieskaitot EPI uzlabojumus

Kopējais energoresursu patēriņa samazinājums rezultējās arī iestāžu specifiskā patēriņa rādītājos, kur rādītāju uzlabošanās ir novērojama visos iestāžu tipos.

2023.gadā tika konstatēti sekojoši ēku specifiskie rādītāji un to izmaiņas (%) salīdzinājumā pret 2022.gada rādītājiem.

| Iestādes tips | Specifiskais siltumenerģijas patēriņš (kWh/m²/gadā) | Specifiskais elektroenerģijas patēriņš (kWh/m²/gadā) | Specifiskais ūdens patēriņš (m³/m²/gadā vai m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Skolas | 85.5 (-12%) | 21.6 (-3%) | 333.1 (+6%) |
| Pirmsskolas | 115.41 (-12%) | 18.4 (-12%) | 803.74 (-4%) |
| Interešu izglītība | 100.1 (-17%) | 12 (-27%) | 189.2 (+3%) |
| Sporta skolas | 131.1 (-12%) | 41.4 (-15%) | 391.4 (-12%) |
| Mākslas un mūzikas skolas | 139.1 (-8%) | 19.6 (-9%) | 295.4 (+3%) |
| Bibliotēkas | 52.3 (-36%) | 11.5 (-29%) | 151.9 (+10%) |
| Kultūras objekti | 110 (-1%) | 31.3 (-2%) | 219.3 (+5%) |
| Biroji | 100 (-11%) | 37 (-14%) | 157.9 ( +0.3%) |

Kopējais ietaupījums

2023.gadā ir konstatēti sekojoši energoresursu un ūdens ietaupījumi.

|  | 2023 pret 2022 |  |  | 2023 pret 2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siltumenerģija (MWh) | -15 400 MWh | -12% | -1 449 140 € | -32 409 MWh | -22% | -3 049 687 € |
| Dabasgāze (MWh) | -506.4 MWh | -17% | - 24 571 € | -536.1 MWh | -18% | - 26 012 € |
| Elektroenerģija (MWh) | -1 895 MWh | -6% | -226 642 € | +2 133 MWh | 8% | 255 107 € |
| Ūdens (m3) | +5 086 m3 | 1% | 10 325 € | +68 964 m3 | 14% | 139 997 € |

Likumdošanas un citu prasību izpilde

REA regulāri seko likumdošanas izmaiņām un piedalās likumdošanas veidošanas procesā gan pašvaldībā, gan valsts līmenī.

2023.gada EPS iekšējā audita ietvaros ir veikts EPS atbilstības novērtējums likumdošanas prasībām.

Uzlabojumu iespējas. ieskaitot kompetences paaugstināšanu

Lai nodrošinātu iesaistīto departamentu atbildīgos darbiniekus EPS iestāžu energoveiktspējas uzlabošanā tika izstrādāts risinājums esošās, uz EXCEL bāzētās energoresursu patēriņa uzskaites sistēmas vizualizācija izmantojot POWER BI palīdzību.

Ar mērķi pievērst pastiprinātu uzmanību objektiem ar sevišķi lielu enerģijas un ūdens patēriņu tiek izveidota jauna iestāžu kategorija (lielas enerģijas patērētājs), kuru sistēmas un to iestatījumi tiks individuāli kontrolēti.

Turpmāk visu EPS iestāžu energoresursu un ūdens patēriņa novirzes no iepriekšējo gadu normas, iesaistoties REA un iesaistot iestāžu personālu, tiks detalizēti analizētas.

REA piesaista papildus darbiniekus, ar specifiskām prasmēm, EPS iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu sagatavošanai.

REA darbinieki patstāvīgi veic savas kompetences paaugstināšanu, piedaloties ES finansētos projektos, piedaloties semināros un apmācībās. Iegūtās zināšanas tiek nodotas tālāk kolēģiem.

2023. gadā darbu uzsāka vēl viens energopārvaldnieks. Papildus ir izsludināta vakance siltumapgādes eksperta amata pozīcijā.

Energopolitikas aspekti

Esošā energopolitika ir joprojām aktuāla un izmaiņas tajā nav nepieciešamas.

Energoveiktspējas un citu uzstādīto mērķu izpilde. darba plāna izpildes statuss

Rīgas EPS ir definēti sekojoši stratēģiskie mērķi:

| Mērķis | Tā izpilde 2023.gadā |
| --- | --- |
| Patstāvīga energoveiktspējas paaugstināšana | 2023. gadā ir sasniegti energoresursu ietaupījumi pret 2022. gadu un pret 2021.gadu. |
| Energoefektivitātes rādītāju paaugstināšana | 2023. gadā energoefektivitātes rādītāji tika paaugstināti. |
| Energoresursu un ūdens patēriņa samazināšana, izmaksu samazināšana pašvaldības ēkās | 2023. gadā energoresursu patēriņi tika samazināti, kā rezultāts samazinājās arī izmaksas. |
| Arvien plašāka darbinieku un skolēnu iesaiste EPS aktivitātēs | 2023. gadā EPS tika paplašināts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas objektiem kā rezultātā iesaistīto darbinieku skaits palielinājās par 336 darbiniekiem, kas kopā ar IKSD (20 836 darbinieki) sasniedz 21 172 darbinieku. |
| Sabiedrības informēšana | Sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Komunikācijas pārvaldi tika sagatavotas vairākas preses relīzes darbiniekiem un rīdziniekiem par EPS īstenošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā. |
| Patstāvīga EPS uzlabošana | EPS tiek paplašināts ar jauniem objektiem, kā arī patstāvīgi tiek precizētas neatbilstības. |

EPS stratēģiskie mērķi ir joprojām aktuāli un nav nepieciešama to aktualizācija.

Energopolitikas izmaiņu/korekciju nepieciešamība

Energopolitika joprojām ir aktuāla un izmaiņas tajā nav nepieciešamas.

EPI un EB izmaiņu nepieciešamība

Iekļaujot LD objektus ir nepieciešams noteikt jaunu bāzes energopatēriņu:

- Kopējais siltumenerģijas patēriņš 2021.gadā: 151 420  MWh/gadā;

- Kopējais dabasgāzes patēriņš 2021.gadā: 3 076  MWh/gadā;

- Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2021.gadā: 27 730 753 kWh/gadā vai 27 731 MWh/gadā;

- Kopējais ūdens un kanalizācijas patēriņš 2021.gadā: 552 388 m³/gadā.

Kas kopā veido 182 227 MWh un 552 388 m³ gadā

Ar LD objektu iekļaušanu EPS tiek izveidotas jaunas ēku kategorijas atbilstoši to specifiskajam izmantošanas veidam un katrai ēku kategorijai ir izveidoti specifiskā patēriņa rādītāji:

| Iestādes tips | Siltums, KWh/m2 | Elektrība, KWh/m2 | Ūdens, l/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bibliotēkas | 1.3 | 12.3 | 11.8 |
| Biroju ēkas | 117.7 | 43.2 | 154.6 |
| Interešu izglītība | 116.1 | 16.6 | 167.7 |
| Kultūras objekti | 58.0 | 18.2 | 75.0 |
| Mūzikas skolas | 117.4 | 14.6 | 174.6 |
| Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāti) | 69.4 | 31.0 | 1500.2 |
| Patversmes | 231.0 | 34.9 | 3189.0 |
| Pirmskolas izglītības iestādes | 148.5 | 22.7 | 927.4 |
| Rīgas Bērnu, jauniešu un ģimeņu sociālā atbalsta centrs | 190.0 | 29.5 | 1044.0 |
| Sociālā dienesta iestādes | 104.4 | 40.7 | 419.5 |
| Skolas | 109.6 | 17.4 | 218.4 |
| Sporta skolas | 156.6 | 65.6 | 400.2 |
| Sporta objekti | 201.8 | 316.5 | 577.3 |

Mērķu. energomērķu. darba plāna izmaiņu nepieciešamība.

2024.gadam tiek noteikti sekojoš darba uzdevumi

Darba plāns 2024.gadam:

| N.p.k. | Uzdevums | Nepieciešamie resursi | Izpildīt līdz: | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens sistēmu apsekošana, tai skaitā ūdens patēriņa ierīču audits | Personāls | 12.2024 | REA |
| 2 | Ēku energosertifikācija un energosertifikātu reģistra izveide | Finanšu resursi | 06.2025 | REA |
| 3 | Apgaismojuma t.sk. kvēlspuldžu nomaiņa | Finanšu resursi | 12.2024 | REA sadarbībā ar Izglītības, kultūras un sporta departamentu |
| 4 | Lielo enerģijas patērētāju darbības optimizācija | Personāls, finanšu resursi | Patstāvīgi | REA sadarbība ar pašvaldības iestādēm |
| 5 | Aktīva ikmēneša energoresursu/ūdens patēriņa anomāliju risināšana | Personāls | Pātstāvīgi | REA sadarbība ar pašvaldības iestādēm |
| 6 | Elektroenerģijas pieslēgumu slodžu optimizācija | Finanšu resursi | 12.2024 | REA sadarbība ar SadalesTīklis/ADVANGRID |
| 7. | Apgaismojuma nomaiņa izmantojot ESKO pakalpojumu | Personāls | 06.2025 | REA sadarbībā ar citām Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm |
| 8. | Izdalīt siltumenerģijas patēriņu KŪ visiem uzskaitītajiem objektiem, identificēt enerģijas avotu KŪ sagatavošanai | Personāls | 12.2024 | REA |
| 9. | Izveidot pašvaldības objektu energoefektivitātes rādītāju informācijas slāni ĢEORĪGA | Personāls | 01.2025 | REA |
| 10. | Iekļaut EPS mērķos atjaunoto ēku radītos un plānotos ietaupījumus | Personāls | 12.2024 | REA sadarbībā ar Īpašuma departamentu |

Iespējas EPS padziļinātai iekļaušanai vadības procesos

2023.gadā sasniegtie EPS rezultāti demonstrē energoresursu patēriņa samazināšanas nozīmību. Neskatoties uz to, ka energoresursu cenas ir mazinājušas pēc EPS rezultātiem, mēs varam redzēt, ka ietaupījumi turpinās.

Energoresursu patēriņa uzskaites sistēma 2023.gadā tika papildināta ar Power BI risinājumu, kurš sniedz iespēju energoresursu patēriņa uzskaiti – tās gatavotos pārskatus, padarīt pieejamus augstākajai vadībai un citu departamentu pārstāvjiem. Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu monitorings ir pieejams visiem iesaistītajiem.

2024.gadā EPS robežas tiek paplašinātas, iekļaujot EPS arī LD valdījumā esošos objektus.

Resursu pietiekamības novērtējums

Augstākā vadība nodrošina visus nepieciešamos resursu, lai EPS nodrošinātu patstāvīgu veiktspējas uzlabošanos.

Šobrīd REA štatā ir trīs pilnas slodzes energopārvaldnieki.

REA aktīvi risina datu apstrādes jautājumus gan piesaistot ārējos pakalpojumu sniedzējus (izstrādāts EXCEL bāzēts EPS uzskaites rīks, kā arī POWERBI risinājums), gan Rīgas digitālo aģentūru lielo datu uzglabāšanai un pašvaldības līmeņa platformas izstrādei.

Sākot ar 2023.gadu Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā ir “Klimata programma”, kuras līdzekļus ir paredzēts izlietot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai arī EPS iestādēs. Šobrīd ir ieplānoti vairāki projekti, kuru īstenošanai varētu tikt novirzīti minētie finanšu līdzekļi (iekštelpu apgaismojuma nomaiņa uz LED, saules paneļu uzstādīšana, fosilā kurināmā iekārtu nomaiņa).

Komunikācijas. apziņas. kompetences uzlabošanas iespējas

Stabilizējoties energoresursu cenām un pašvaldības izmaksām 2023. gadā, ēkas atgriezās ikdienas darba režīmos, bet energoresursu patēriņš liecina, ka iestādes joprojām ģenerē energoresursu patēriņa samazinājumu. Darbinieku atsaucība uz REA rīkotajām aktivitātēm demonstrē aktīvu darbinieku iesaisti, kas apliecina augstu uzmanības līmeni energoefektivitātes jautājumiem.

Klimata programmas ieviešana un īstenošana demonstrē pašvaldības aktīvu rīcību energoefektivitātes un klimata jautājumu risināšanā.

Pilsētas klimata neitralitātes apņemšanās mobilizē darbiniekus rīkoties aktīvi.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras

“Rīgas enerģētikas aģentūra” direktors                                                      J. Ikaunieks